| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM ĐÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 655/QĐ-UBND | Nam Đông, ngày 22 tháng 6 năm 2020 |

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Hệ thống đèn trang trí chiếu sáng tuyến đường trung tâm thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông

## CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Hệ thống đèn trang trí chiếu sáng tuyến đường trung tâm thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống đèn trang trí chiếu sáng tuyến đường trung tâm thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông;

Theo Công văn số 125/KTHT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh báo kinh tế kỹ thuật công trình: Hệ thống đèn trang trí chiếu sáng tuyến đường trung tâm thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông;

##### Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 23/TTr-TCKH ngày 19 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hệ thống đèn trang trí chiếu sáng tuyến đường trung tâm thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông với nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư:

a) Bổ sung các hạng mục ngoài phạm vi thiết kế được phê duyệt:

- Bổ sung xây dựng 01 cổng chào tại vị trí phía trước cổng Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện; kết cấu khung thép mạ kẽm, các họa tiết trang trí bằng tấm hợp kim nhôm nhựa Aluminium, lắp hệ thống đèn trang trí chiếu sáng.

- Bổ sung lắp đặt hệ thống 27 đèn trang trí chiếu sáng trên các cột đèn đường chiếu sáng đô thị có sẵn từ cầu Khe Tre đến trước cổng Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện (gồm 10 mẫu lá cờ, 4 mẫu hoa mai, 3 mẫu bông lúa và 10 cấu kiện lắp đặt hai bên lan can cầu Khe Tre); các bảng trang trí bằng khung thép mạ kẽm, hoa văn hợp kim nhôm nhựa Aluminium và đèn trang trí chiếu sáng màu sắc theo yêu cầu.

b) Điều chỉnh một số hạng mục trong phạm vi thiết kế được phê duyệt:

- Điều chỉnh dòng chữ “Nam Đông kính chào quý khách” sang lắp đặt bảng đèn led để tuyên truyền các chủ trương, chính sách ở hai bên cổng chào số 2 ở trước Cửa hàng Thương mại Nam Đông.

- Điều chỉnh các bảng đèn led trang trí trên các trụ đèn ở hai đầu các đoạn dải phân cách sang lắp đặt bảng đèn led trang trí cờ Tổ quốc và cờ Đảng, bổ sung 03 bảng đèn led trang trí đoạn từ trước Trụ sở Công an huyện đến trụ đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư chợ Khe Tre (tổng cộng gồm 16 mẫu hoa mai, 11 mẫu bông lúa, 24 mẫu lá cờ).

- Bổ sung các tấm hợp kim nhôm nhựa Aluminium che phần đáy đèn trang trí cổng 1 (tại xã Hương Phú) và một số hạng mục công việc phụ trợ khác.

2. Tổng mức đầu tư:                                                               4.000.000.000 đồng

(Bốn tỷ đồng)

| Trong đó: | - Chi phí xây dựng | : | 3.481.281.000 đồng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Chi phí quản lý dự án | : | 87.443.000 đồng |
|  | - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | : | 288.848.000 đồng |
|  | - Chi phí khác | : | 32.936.000 đồng |
|  | - Dự phòng | : | 109.492.000 đồng |

3. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Khe Tre, xã Hương Phú, xã Hương Xuân.

4. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh: Cụ thể như biểu chi tiết đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, Chủ tịch UBND các xã: Hương Phú, Hương Xuân, thị trấn Khe Tre và Thủ trưởng các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thường trực HĐND huyện; - CT, các PCT UBND huyện; - Lưu VT. | CHỦ TỊCH Trần Quốc Phụng |
| --- | --- |